D4 -TEILPROBLEME SCHÄTZUNGEN FÜR KOMPLEXITÄT UND AUFWAND

Anzahl identifizierte Teilprobleme: 8
Bewertungs-Skala:

- Komplexität: 1 sehr leicht bis 5 sehr schwer

- Aufwand: Geschätzte Stunden

## TEILPROBLEM 1: Hierarchische Ordnerstruktur
Ordner können Unterordner enthalten > Eine Folder-Tabelle muss auf sich selbst referenzieren

Warum das ein Problem ist:

- Self-Referencing in Entity Framework ist komplex

- ParentFolderId als Foreign Key zu eigener Tabelle

- Navigation Properties (SubFolders, ParentFolder) müssen richtig konfiguriert werden

Geschätzter Aufwand: 3 Stunden
Komplexität: 4/5 (Schwer)

Begründung Komplexität & Aufwand:
Haben Self-Referencing noch nie gemacht. Tutorials zeigen oft andere Ansätze. 1h für Recherche, 1h für Implementation, 1h für Testing und Debugging der Beziehungen.

## TEILPROBLEM 2: PDF Text-Extraktion mit alter Library-Version

Text aus PDF extrahieren mit iTextSharp 5.5.13.3

Warum das ein Problem ist:

- Neuere Version (iText7) ist kostenpflichtig

- API ist komplett anders zwischen den Versionen

- Namespace: iTextSharp.text.pdf (alt) vs. iText.Kernel.Pdf (neu)

- Encoding-Probleme möglich (UTF-8 vs. Windows-1252)

Geschätzter Aufwand: 4 Stunden
Komplexität: 5/5 (Sehr schwer)

Begründung Komplexität & Aufwand:
Kritisches Kern-Feature. Alte Library-Version mit wenig Dokumentation. 2h Recherche, 1h Implementation, 1h Testing mit verschiedenen PDF-Dateien.

## TEILPROBLEM 3: WPF TreeView mit DataBinding
Hierarchische Ordnerstruktur im TreeView anzeigen wie Windows Explorer

Warum das ein Problem ist:

- WPF ist relativ neu für uns

- HierarchicalDataTemplate ist komplexes Konzept

- DataBinding zwischen ViewModel und View

- Auf-/Zuklappen Logik

Geschätzter Aufwand: 4 Stunden
Komplexität: 4/5 (Schwer)

Begründung Komplexität & Aufwand:
TreeView ist eines der komplexesten WPF Controls. Viele Online-Beispiele sind für MVVM, wir machen aber Code-Behind. DataBinding-Syntax ist neu. 1h WPF TreeView Grundlagen lernen, 2h XAML Code schreiben und debuggen, 1h DataBinding zum Laufen bringen.

## TEILPROBLEM 4: FileSystemWatcher für automatischen Import

Ordner überwachen und neue PDF/DOCX automatisch importieren

Warum das ein Problem ist:

- Filter auf *.pdf und *.docx gleichzeitig

- Exception Handling bei Import-Fehlern

Geschätzter Aufwand: 3 Stunden
Komplexität: 5/5 (Sehr schwer)

Begründung Komplexität & Aufwand:
FileSystemWatcher ist bekannt für Bugs. 1h Grundlagen lernen, 1h Implementation, 1h Testing mit echten Dateien

## TEILPROBLEM 5: DOCX Text-Extraktion mit OpenXml

Text aus Word-Dokumenten (.docx) extrahieren

Warum das ein Problem ist:

- OpenXml SDK ist riesige Library mit hunderten Klassen

- Namespace: DocumentFormat.OpenXml.Packaging komplex

Geschätzter Aufwand: 3 Stunden
Komplexität: 4/5 (Schwer)

Begründung Komplexität & Aufwand:
OpenXml Dokumentation ist komplex. Word-Dateien können sehr unterschiedlich strukturiert sein. Nicht so schwer wie PDF. 1h Recherche (OpenXml Tutorial), 1h Implementation, 1h Testing.

## TEILPROBLEM 6: Validierung eindeutige Ordnernamen pro Ebene

"Rechnungen" darf nicht 2x auf gleicher Ebene existieren, aber in verschiedenen Parent-Ordnern schon

Warum das ein Problem ist:

- Muss VOR dem Speichern geprüft werden

- UI muss Fehler schön anzeigen

Geschätzter Aufwand: 2 Stunden
Komplexität: 3/5 (Mittel)

Begründung Komplexität & Aufwand:
LINQ kennen wir teilweise. Logik ist klar, aber Umsetzung braucht Nachdenken. 0.5h Validierungs-Logik schreiben, 0.5h in Service integrieren, 1h Testing

## TEILPROBLEM 7: Storage Performance bei grossen Dateien

PDF/DOCX als byte in SQL Server speichern - Performance bei grossen Dateien?

Warum das ein Problem ist:

- Grosse Dateien (>10MB) können Datenbank verlangsamen

- Laden von vielen Dokumenten könnte langsam sein

- Alternative: Dateien im Filesystem, nur Pfad in DB?

Geschätzter Aufwand: 2 Stunden
Komplexität: 3/5 (Mittel)

Begründung Komplexität & Aufwand:
Performance-Testing ist einfach. Falls zu langsam, gibt's klare Alternativen. 1h Implementation, 0.5h Performance testen (10-20 Dokumente), 0.5h Optimierung falls nötig.

## TEILPROBLEM 8: Suchbegriff in Vorschau gelb markieren

In der Dokument-Vorschau (rechts) soll der Suchbegriff gelb highlighted sein

Warum das ein Problem ist:

- TextBox kann Text nicht farbig markieren

- String-Manipulation: Suchbegriff finden, Text splitten, mit <Run Background="Yellow"> neu zusammenbauen

- Bei mehreren Vorkommen: Alle markieren oder nur erste?

Geschätzter Aufwand: 2 Stunden
Komplexität: 3/5 (Mittel)

Begründung Komplexität:
RichTextBox ist komplexer als TextBox. FlowDocument Syntax ist neu.

1h RichTextBox/FlowDocument lernen, 0.5h Highlight-Logik schreiben, 0.5h Testing.